|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **流程图** | **要求** | **接口人** |
| 业务产品经理职责  云平台文档职责 | 职责说明：不同颜色代表不同岗位职责 | v\_xifu |
| 启动需求  需英文?  提供英文计划  准备中文初稿  启动翻译流程  Yes  No  自定义模块？  **对齐交互**  配置页面  审核页面内容  发布  提供页面**+审核截图**  **通知一线**  No  Yes  **对齐视觉** | 1. 方式：[tapd平台](http://tapd.oa.com/pro/prong/stories/stories_list)+邮件（抄送双方leader+一线童鞋）； 2. 时间：至少早于上线日5个工作日。 | v\_xifu |
| 若需英文，提供英文上新时间计划； | v\_xifu |
| 模版请使用《解决方案页-上线模板V1.0》；  下载地址：本页面底部。 | v\_xifu |
| 涉及自定义模块，需与交互对齐。 | ashin |
| 参考《产品icon输出规范》、《视觉稿及规范》；  下载地址：本页面底部。 | beckyguo |
| 配置地址：<http://panshi.isd.com>  注：编辑权限申请请联系janinezeng。 | 业务本人 |
| 1. 提供时间：至少早于上线日2个工作日； 2. 页面通过：内部、（交互）、视觉审核，附上审核截图； 3. 页面和截图请提交至[tapd平台](http://tapd.oa.com/pro/prong/stories/stories_list)； 4. 通知一线童鞋。 | 平台：v\_xifu 一线：xianzou |
| 审核内容包括但不限于：逻辑、规范、格式。 | v\_xifu |
| 发布前需 1、确保已知会一线童鞋； 2、提供相关的产品培训资料。 | v\_xifu |
| 具体请参照《[英文产品文档翻译流程及上线指引](http://tapd.oa.com/QCloud_2015/markdown_wikis/" \l "1010103951005864499)》。 | lhuiliu |